附件

重点任务分工

| 任务类别 | 具体工作任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 一、构建基于“云计算”的电子政务基础平台 | 1、充分整合现有资源，运用“云计算”技术，建设为全市各级各单位提供基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等服务的电子政务基础平台。 | 市电子政务办负责，市直机关各单位和区县（市）配合。 |
| 二、加快电子政务网络体系建设 | 2、完成涉密内网建设。按照省政府统一部署，2015年完成涉密域内网市级网络结点和区县（市）终端汇集点的建设，市直单位和区县（市）通过市级网络结点的接入区实现安全接入和互联互通。 | 市委办公厅、市政府办公厅负责，市电子政务办具体实施。 |
|  | 3、改造工作域内网。根据党委、政府履职需求，对现有工作域内网进行提质改造，满足市直机关各单位非涉密内部办公需求，建成联结的横向工作网。 | 市委办公厅、市政府办公厅负责，市电子政务办具体实施。 |
|  | 4、完善党政电子政务外网平台。在现有电子政务外网的基础上，根据党政部门网络需求，按照统一规划和标准规范，进一步拓展、改造和完善党政电子政务外网平台。 | 市委办公厅、市政府办公厅负责，市电子政务办牵头，市直机关各单位和区县（市）配合。 |
|  | 5、规范整合党政业务专网。市级现有党政业务专网要理清边界，进行合理分类，分别向电子政务内网或外网迁移，逐步实现与统一的党政电子政务网络对接和业务融合，市直机关各单位要抓紧制定本部门业务专网的迁移计划和实施方案。 | 市委办公厅、市政府办公厅负责，市电子政务办牵头，市直机关各单位和区县（市）配合。 |
| 三、推进惠民服务应用 | 6、建设长沙市基层工作平台。在社会保障、公共安全、社会信用、市场监管、食品药品安全、医疗卫生、国民教育、劳动就业、养老服务、社会救助等领域，开展跨地区跨部门协同应用并延伸到基层社区，建成全市统一的基层工作平台。 | 市电子政务办牵头，市委组织部、市教育局、市公安局、市民政局、市人社局、市卫计委、市食药监局等相关单位配合。 |
|  | 7、建设“市民一卡通”，实现市民办理就业、就医、社会保障、住房公积金、公共事业缴费等社会公共事务的一卡通。 | 市党政系统信息化工作领导小组办公室牵头，市政府办公厅具体负责，各级各部门按照职责分工负责。 |
| 四、推进政务效能应用 | 8、建立党政统一的“协同办公系统”，对党政业务流程实施优化和再造，实现业务协同与信息共享。 | 市党政系统信息化工作领导小组办公室牵头，各级各部门按照职责分工负责。 |
|  | 9、延伸“电子党务”管理功能，实现党组织管理、在线学习、在线监督和互动交流等党务管理的全面电子化。 | 市委组织部牵头，市电子政务办统筹规划，各级各部门按照职责分工负责。 |
|  | 10、建设“档案数字化管理系统”，整合市、区县（市）两级以及重点部门业务系统数字档案馆（室）资源，实现档案资源社会共享。 | 市电子政务办统筹规划，市档案局负责。 |
|  | 11、建设“公共资源交易电子平台”，实现对公共资源交易行为的全过程实时监控、统一监管、绩效评估。 | 市电子政务办负责统筹规划，市公共资源交易中心负责。 |
|  | 12、建设“综合执法网上办理系统”，实现行政执法事项的网上登记、管理、运行、发布和监督。 | 市电子政务办负责统筹规划、建设，各行政执法部门配合。 |
|  | 13、建设“决策数据资源库”。深入挖掘政务数据应用，逐步建立支撑领导决策研判的“决策数据资源库”，开展统计分析、预测预警和评估研判，不断提升政务数据保障和辅助决策能力。 | 市党政系统信息化工作领导小组办公室牵头，各级各部门按照职责分工负责。 |
| 五、推进城市运营应用 | 14、建设“城市治理信息工程”，在数字城管系统的基础上，开发新的三维实景、违章搭建、地下管网等应用子系统，实现数字化的城市管理新模式。 | 市城市管理委员会牵头，市电子政务办统筹规划，各级各部门按照职责分工负责。 |
|  | 15、建设“公路交通信息化管理系统”，带动各级交通机构相关信息系统的建设和发展，提高公路交通运输运行监管和应急决策能力。 | 市电子政务办统筹规划，市公路局负责。 |
|  | 16、建设“国土电子政务云服务平台”，为国土部门集中提供基础的信息处理能力，承接各部门的应用系统迁移和部署，实现集中部署、资源整合与统一管理。 | 市电子政务办统筹规划，市国土局负责，市规划局、市住建委配合。 |
| 五、推进城市运营应用 | 17、建设“规划信息一体化管理平台”，实现各系统之间底层数据交互，有效的整合各部门、各区域资源，信息共享。 | 市电子政务办统筹规划，市城乡规划局负责。 |
|  | 18、建设“住房和城乡建设综合业务监管平台”，整合分散的住房和城乡建设业务系统，实现业务办理、行政审批、行政许可、行政处罚、综合管理、信息查询、信息公示的统一管理。 | 市电子政务办统筹规划，市住建委负责。 |
| 六、推进社会治理应用 | 19、构建党政统一的应急指挥系统，建设实时通信平台，地理信息平台，预案决策支持平台，实现对公安、水利、安监、民政、卫生、人防(民防)等部门的应急指挥综合调度、业务协作与数据共享。 | 市政府办公厅牵头，各级各部门按照职责分工负责。 |
|  | 20、推进“智慧警务”建设。整合、共享警务信息资源,提高网上防控、信息获取、情报分析、技术对抗水平，提升刑事侦查、现场勘查、物证检测、查缉布控等能力。 | 市电子政务办统筹规划，市公安局负责。 |
|  | 21、建设食品安全电子监管平台，实现食品生产、流通、使用等环节的全过程监管。 | 市电子政务办统筹规划，市食药监局负责。 |
|  | 22、建成肉类流通追溯系统，实现肉菜的“来源可追溯、去向可查证、责任可追究”，提升流通行业食品安全保障能力。 | 市电子政务办统筹规划，市商务局负责。 |
| 七、推进党政网站集群系统建设 | 23、建设党政合一的公众网站平台。市本级原则上不再批准建设新的政府网站，已建成的网站要在3年内迁移到党政统一的公众网站平台。 | 市电子政务办负责，市直机关各单位和区县（市）配合。 |
|  | 24、建设“政务服务一体化管理平台”，逐步推进形成网上服务与实体大厅服务、线上服务与线下服务相结合的一体化政务服务模式，不断提升市委、市政府网上公共服务水平。 | 市政务中心、市电子政务办牵头，市直机关各单位配合。 |
| 七、推进党政网站集群系统建设 | 25、推进党政信息公开，将公众网站作为党委、政府信息公开的第一平台，依法公开政务信息，强化信息发布更新，加大政策解读力度，做好社会热点回应，开展在线访谈、意见征集、网上调查等，加强与公众的互动交流，搭建政府与公众交流的“直通车”、“连心桥”。 | 市电子政务办、市政务中心负责，市直机关各单位配合。 |
| 八、加快推进电子政务资源共享 | 26、建设人口、法人单位、地理空间、宏观经济四大基础数据库。建立政务信息资源目录体系与交换体系，编制政务信息资源共享目录，制定政务信息资源共享管理办法，明确各级各部门的信息共享责任，保障信息资源共享。 | 市党政系统信息化工作领导小组办公室牵头，市电子政务办具体实施，各级各部门按照职责分工配合。 |
|  | 27、建设党政统一的信息交换共享平台，按照中心交换共享模式，实行集中式数据交换，实现“一个平台、多个应用、多级共享”。 | 市电子政务办负责，市直机关各单位配合。 |
|  | 28、编制长沙市电子政务标准规范指南。按照国家的电子政务标准化指南，结合长沙实际，编制长沙市电子政务标准规范指南。 | 市党政系统信息化工作领导小组办公室牵头，各级各部门按照职责分工负责。 |
|  | 29、编制政务信息资源共享目录，列明共享信息的字段名称、字段类型、字段长度、共享范围、更新时限等。 | 市电子政务办负责，市直机关各单位配合。 |
|  | 30、制定政务信息资源共享管理办法，明确各级各部门的信息共享责任，保障信息资源共享。 | 市电子政务办负责，市直机关各单位配合。 |
|  | 31、建设政务信息数据服务平台。以基础数据库和政务信息资源目录为支撑，推进政务数据资源共享开放和增值应用。 | 市党政系统信息化工作领导小组办公室牵头，市电子政务办具体实施，各级各部门按照职责分工配合。 |
| 九、强化保障机制 | 32、健全安全保障体系，建成党政电子政务网络和信息安全体系，统筹规划电子政务应急响应和灾难备份建设。 | 市电子政务办牵头，市直机关各单位按照职责分工负责。 |
| 九、强化保障机制 | 33、切实加强安全保密。加强对分级保护和等级保护工作的指导；加强网络安全监测和通报预警，及时处置重大网络安全事故；强化安全保密意识，加强日常安全管理。 | 市公安局、市经信委、市保密局、市电子政务办等部门按照职责分工牵头开展，各级各部门按照职责分工负责。 |
|  | 34、编制《长沙市电子政务“十三五”发展规划（2016-2020）》。 | 市党政系统信息化工作领导小组办公室牵头，市电子政务办具体实施。 |
|  | 35、建设党政合一的电子政务项目库，进一步完善电子政务项目全流程管理，加强项目管理。 | 市党政系统信息化工作领导小组办公室牵头，市财政局、市发改委、市审计局、市电子政务办等部门按照职责分工负责。 |
|  | 36、推动建立考核评价体系，开展电子政务绩效评估。 | 市党政系统信息化工作领导小组办公室牵头，市绩效办配合。 |
|  | 37、加强队伍建设，在理顺工作职责的基础上，逐步对党政系统信息化工作队伍进行整合和优化。 | 市委组织部牵头，市政府办公厅、市编委办配合。 |
|  | 38、加强制度建设，制定促进云计算、大数据在电子政务应用服务中的发展规划和政策制度。 | 市党政系统信息化工作领导小组办公室牵头，市经信委、市电子政务办按照职责分工负责。 |