附表3：西双版纳州“十三五”信息化工作重点任务分解表

| 序 号 | 主要任务 | 建设内容 | 目标 | 责任单位 （为首单位为任务 牵头单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息基础设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宽带互联网建设 | 开展全州网络宽带扩容建设，推进光进铜退工程。提高宽带网络覆盖率和接入能力。启动以IPV6为核心的下一代互联网建设。加快推动农村地区宽带普及应用。 | 固定宽带接入，城市和农村家庭分别实现50兆、8兆以上的能力，实现城市光纤网络全面覆盖。宽带互联网覆盖85%以上的 20户以上自然村。 | 州工信委、各通信运营商 |  |
| 2 | 无线城市建设 | 开展全州宽带无线城市建设，实现县以上城市宽带无线覆盖。应用TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA等3G接入技术，构建广覆盖、高可靠、多业务的综合信息基础设施，围绕重点行业和民生工程建设无线应用平台。 | 公众移动通信覆盖全州市（县）、乡镇、主要高速公路和风景区等，移动电话用户普及率达每百人90部以上。WIFI热点覆盖城市主要城区。 | 州工信委、各通信运营商 |  |
| 3 | 广电基础建设 | 全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，完善地面数字电视覆盖网络系统，到2020年基本覆盖我州乡镇级以上城镇。 | 有线数字电视用户达30万户，全面实现所有自然村通广播电视。 | 州广电局、州广电传媒产业集团、有关市（县）广电行政主管部门 |  |
| 序 号 | 主要任务 | 建设内容 | 目标 | 责任单位 （为首单位为任务 牵头单位） |  |
| 4 | 西双版纳智慧旅游公共服务平台 | 1．进行西双版纳旅游数据资源整合，包括旅游行业内部数据资源、旅游行业外部数据资源整合和互联网社会数据资源的整合，建设西双版纳旅游大数据中心，建设支撑西双版纳州各级旅游行政管理部门核心业务，与国家、省智慧旅游服务平台实现信息互通互联的国家、省、州、县四级联动的智慧管理应用系统。 2．开发建设中文、英文、泰文等多个语种的营销网站，在国际国内主要社交媒体上建设西双版纳旅游国际营销渠道，建立西双版纳旅游智慧营销应用体系。 3．建设覆盖西双版纳州全域的自助自驾旅游攻略和游客自助旅游服务系统，为游客提供移动化、泛在化、智能化、个性化的西双版纳旅游公共信息查询和咨询、自主定位导览、移动电子商务等线上线下智慧服务应用体系。 4．创意开发西双版纳民族历史文化旅游主题新媒体系列产品，为大众提供西双版纳特色民族历史文化主题的智慧体验。 | 以西双版纳云计算数据中心等信息化公共服务设施为依托，以云计算、大数据、移动互联网、物联网等新一代信息技术为支撑，以智慧管理、智慧营销、智慧服务、为核心应用体系的“西双版纳智慧旅游公共服务平台”，为政府、企业、国内外游客和本地居民提供智慧化的“互联网+旅游服务。 | 州旅发委、州发改委、州工信委、州公安局、州交通局、西双版纳国际机场、西双版纳移动公司 |  |
| 5 | 教育城域网建设 | 落实国家下一代互联网战略，建设基于IPv6的教育城域网和教育云平台。 | 实现各级各类学校宽带网络全覆盖与网络教学环境全覆盖，优质数字教育资源服务基本满足信息化教学需求和个性化学习需求。 | 州教育局 |  |
| 6 | 三网融合工作 | 按照国家推进“三网融合”工作的总体安排，申报国家“三网融合”试点城市和企业，推进“三网融合”工作。 | 做好三网融合国家布置我州工作任务。 | 州工信委、州广电局、通信运营商、广电运营商，有关市（县）政府 |  |
| 序 号 | 主要任务 | 建设内容 | 目标 | 责任单位 （为首单位为任务 牵头单位） |  |
| 电子政务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电子政务统一平台建设 | 进一步完善电子政务外网，推动党政机关实施网上协同办公。大力加强全州电子政务内网建设，承载政务部门内部办公、管理、协调、监督和决策作用，推进政府各部门业务网络互联互通，实现基础网络和决策信息资源分层共享。加快全州司法行政系统电子政务、社会保障“一卡通”和个人住房信息系统工程建设。 | 州县两级行政部门政务服务信息化覆盖率达90%；市（县）政务信息上网公开率达90%以上； | 州委办公室、州政府办公室、州政务服务中心、州工信委、州发展改革委、州统计局、州司法局、州人力资源社会保障局、州住房城乡建设局、州经济信息中心 |  |
| 8 | “省”字头工程 | 积极加快各类“省”字头工程在我州的建设，完善一批重点业务系统，促进部门间信息共享和业务协同。 | 完成省各厅局部署的工作任务。 | “省”字头工程州直各责任单位 |  |
| 9 | 州、县、乡政府统一电子政务平台建设 | 整合信息化资源，充分利用现有电子政务资源和政务服务中心基础设施，建立、使用由电子政务网络、政府网站、业务管理系统、应用及数据服务中心和信息安全保障体系等组成的统一电子政务平台，全面、准确发布政务公开和政务服务事项目录，做到主要行政职权和便民服务事项网上办理，推进行政权力运行程序化和公开透明。建设州、市（县）、乡（镇）三级政务服务中心行政审批电子监察等网络业务系统，规范技术标准，实现不同层级政务服务中心之间、政务服务中心与部门之间的网络互联互通、信息共享、业务协同和电子监察，逐步实现网上办理审批、缴费、咨询、办证、监督以及联网核查、绩效监察等事项，打造“网上政府”。 | 80%以上的行政许可项目能够实现在线处理，机关办公业务网上办理率80% | 州政府办公室、州政务服务中心、州监察局、州工信委、州经济信息中心、州直有关部门，市（县）、乡（镇）人民政府 |  |
| 序 号 | 主要任务 | 建设内容 | 目标 | 责任单位 （为首单位为任务 牵头单位） |  |
| 10 | 法人综合管理信息平台建设 | 建设以法人组织机构代码为统一标识，以工商、民政、编办、质监（代码）组织机构的注册登记等信息为依据的法人单位信息数据库；建设以法人单位信息数据库为基础的多部门联合互动的法人综合信息应用服务平台。加强各部门之间的互通互联和联合监管力度，实现信息资源共享。 | 建设与完善法人数据库，并开展相关应用。 | 州工信委、州质监局、州工商局、州民政局、州地税局、州国税局、州编办、州统计局等 |  |
| 11 | 人口综合管理信息平台建设 | 利用政务外网和现有业务系统资源，建设集居住、就业、教育、医疗、治安、保障、人口计生等管理服务功能于一体的，覆盖全州的人口综合信息管理系统，加快建设并不断完善实有人口基础信息共享数据库及各部门业务数据库，提高人口信息资源综合开发和利用的水平。 | 建设与完善人口数据库，并开展相关应用。 | 州人口计生委、州公安局、州工信委、州人力资源社会保障局、州民政局、州住房城乡建设局、州教育局、州卫生局、州统计局等 |  |
| 12 | 空间地理信息平台建设 | 建设不同尺度、不同种类的基础地理信息系统数据库，充分利用覆盖全州的1∶10000图以及重点地区1∶2000、1∶500地理信息数据的采集和数据库构建，完善我州基础地理信息系统。重点加强地理信息在地名地址、防灾应急、智能交通领域的应用，实施一批面向土地、人口、农业、民政、环保、防洪抗旱、住房城乡建设等领域的GIS应用系统建设。 | 建设空间地理信息平台数据库，并开展相关应用。 | 州发改委、州工信委、州民政局、州公安局、州住建局、州交通局、州编办、州统计局等 |  |
| 13 | 住房信息系统和“数字西双版纳”建设工程 | 建设涵盖个人住房、保障性住房、住房公积金管理的住房信息系统和住房信息基础数据库。推进“数字西双版纳”工程建设，以“数字城市规划”、“数字建筑市场”管理系统建设为重点，构建对工程建设各方主体和工程项目全生命周期管理的综合信息平台，实现“阳光规划”，提高建筑市场和工程质量监管水平。加强与有关部门之间的互通互联，实现信息资源共享。 |  | 州住房城乡建设局、州工信委 |  |
| 序 号 | 主要任务 | 建设内容 | 目标 | 责任单位 （为首单位为任务 牵头单位） |  |
| 两化融合 |  |  |  |  |  |
| 14 | 两化融合试点示范工作 | 开展省州级两化融合试点示范，做好经验总结、以点带面工作。 | 打造2个省州级两化融合示范区，培育3家传统工业两化融合示范企业、4个两化融合示范项目。 | 州工信委、州科技局，有关市（县）、乡（镇）政府 |  |
| 15 | 以信息技术改造提升传统产业 | 发展行业信息化、自动化、智能化技术总包服务。推进全州制造业信息化建设。推动汽车电子发展，提高车载电子产品在整车中的比例。 | 重点行业企业关键工序数控化率达85%以上。 | 州工信委、州科技局 |  |
| 16 | 强化信息技术在节能降耗领域的应用 | 推进电力、水利等高耗能行业生产设备数字化和智能化。加强对高耗能高污染行业的能源资源消耗和污染排放的联网监测。加强信息化在节能环保行业的准入、管理和行政执法监督等方面的应用。 | 推动“两化融合推进节能降耗活动”，建设8家节能减排信息技术应用示范企业。 | 州工信委、州发展改革委、州环保局 |  |
| 17 | 加快中小企业信息化推进工作 | 建设和完善企业所需的信息化人才数据库和信息技术推广应用平台。鼓励中小企业采用购买标准化信息服务产品和服务解决信息化建设中资金、人才、管理问题 | 打造面向中小企业的公共信息服务平台 | 州工信委、州财政局 |  |
| 序 号 | 主要任务 | 建设内容 | 目标 | 责任单位 （为首单位为任务 牵头单位） |  |
| 电子商务 |  |  |  |  |  |
| 18 | 推进企业电子商务应用 | 深化重点行业和骨干企业电子商务应用。培育面向不同行业、区域和消费者的电子商务服务，引导中小企业利用电子商务手段开拓国际国内市场。大力支持网上商店、网上银行及第三方电子商务服务等新兴服务业发展 | 规模以上企业电子商务普及率达90%以上；网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重力争达到10%左右 | 州工信委、州商务局、州发展改革委、州国资委、人行西双版纳州支行等 |  |
| 19 | 打造电子商务公共平台和电子商务集聚区 | 围绕我州重点行业，培育一批集交易支付、商品体验、在线购物、售后服务于一体的商品销售服务类综合平台;鼓励零售、商超、百货等传统零售企业 开展“网订店提”、“网订店送”等服务，鼓励餐饮娱乐、家政服务、健康医疗等生活服务企业，依托本地生活服务平台开展社区电子商务应用，促进线上线下交易融合，打造公共生活服务生活平台。鼓励一批中小微企业依托淘宝、京东、苏宁、光大购精彩、云品汇、云南电子商务交易平台等国内、省内第三方电商平台，开展各类电子商务活动，逐步形成一批在全州具有影响力的电子商务龙头企业。加快构建以电子支付、社会信用、物流配送等为重点的电子商务支撑体系，推动多渠道、高效率的商务信息化服务体系建设。强化电子商务产业基础设施建设，重点打造以西双版纳双创园区等为中心的电子商务产业聚集区。 | 在全州培育一批具有影响力的电子商务龙头企业，打造以西双版纳双创产业园为中心的电子商务产业聚集区。 | 州商务局、州工信委、州发展改革委、州直有关部门 |  |
| 序 号 | 主要任务 | 建设内容 | 目标 | 责任单位 （为首单位为任务 牵头单位） |  |
| 20 | 现代物流公共信息服务工程 | 整合空港、公路、铁路、内河航运等多式联运信息及城域物流信息，加快发展基于信息技术的现代物流体系，打造现代化物流中心。建设区域性现代物流公共信息中心和公共信息服务平台。建设口岸信息一体化平台，完善区域多式联运数据交换体系，实现各单位系统的全面接入和数据交换共享，为我州商贸和物流发展提供信息服务。 | 在全州部分中心城市打造现代物流中心。 | 州发展改革委、州商务局、州工信委、州海关等 |  |
| 农业农村信息化 |  |  |  |  |  |
| 21 | 农村公共信息服务平台建设 | 集中农业、林业、科技、商务、文化、教育、司法、财政、气象等州直各涉农部门和各通信运营商信息服务站点资源，综合各类信息服务手段，涵盖农业农村各项工作，面向各地各部门和基层用户，建成集电话、网站、视频等功能于一体的统一州级农村综合信息服务平台。大力推进农村中小学现代远程教育“班班通”建设。 | 服务平台覆盖至全州的乡（镇）和行政村。 | 州农业局、州工信委、州教育局、州直各相关部门、各通信运营商 |  |
| 22 | 推进农村综合信息资源共享 | 利用州政务公开信息网和州级农村综合信息服务平台，完成包括政务信息在内的各类涉农信息向农村基层的延伸和公开。构建农村综合信息数据库，开发应用智能化的农业专业搜索引擎技术，供各部门共享和社会公众实时查询获取。 |  | 州农业局、州工信委、州科技局、州政务服务管理局、州气象局 |  |
| 序 号 | 主要任务 | 建设内容 | 目标 | 责任单位 （为首单位为任务 牵头单位） |  |
| 23 | 开展农业信息化示范应用 | 重点在种植业、畜牧业、水产业、林业、农产品质量安全等方面开展信息技术的示范工程。发展大田作物生产和经营的智能化控制、食物安全信息追溯等关键技术。扶持农业产业化龙头企业、农民专业合作社等涉农组织或企业开展网上交易。 |  | 州农业局、科技局、州农委办、州气象局、州直其他涉农部门 |  |
| 24 | 农业物联网示范工程 | 根据市场需要，围绕关键环节，在全州农业领域广泛推广应用农业物联网技术。建设州级农业物联网综合服务平台和农业监测预警等应用系统。在蔬菜、茶叶、生猪规模化养殖等领域开展物联网技术应用示范。 |  | 州农业局、州气象局、州直其他涉农部门 |  |
| 智慧城市 |  |  |  |  |  |
| 25 | 提升城市综合管理能力 | 构建城市管理、应急响应和公共服务信息平台，建设城市规划、社会治安、公共卫生、智能交通、环境监控等信息系统，建设平安校园、平安社区和平安城市。开展数字城市建设，开发基于地理空间数据的典型服务。推广城市一卡通等便民服务。推广城市网格化管理，推进信息无障碍服务，协调三大通信运营商打造无线宽带城市。开展城市信息化水平评测。 |  | 各市（县）政府，州公安局、州住房城乡建设局、州交通运输局、州卫生局、州环保局、州民政局、州国土资源局等 |  |
| 序 号 | 主要任务 | 建设内容 | 目标 | 责任单位 （为首单位为任务 牵头单位） |  |
| 26 | 推进社区综合信息服务 | 建设社区信息化网络平台，形成提供法律、气象、医疗、商业、旅游、家政、娱乐等服务的社区综合服务网，建设推进社区就业和社会保障、卫生、民政、人口和计划生育、治安综合管理、便民消费等服务体系，推动各级政府电子政务、网上办事和社会公共服务进入社区和家庭。 |  | 各市（县）政府，州民政局、州工信委、州人力资源社会保障局、州司法局、州公安局、州商务局及州直其他有关部门 |  |
| 27 | 云计算、物联网示范应用 | 推动云计算的发展研究，鼓励电信服务商和软件企业向社会提供网络化的信息化服务。推动州内超算中心、灾备中心的建设，加速发展云计算和IDC。积极支持物联网创新应用，推动物联网重大应用项目在我州落地并实现规模推广。加快物联网传感器和标准方面的研究，在环境监测、智能楼宇、智能交通、远程医疗、工业控制、重大危险源监察预警等领域开展物联网的示范应用。 | 建设州级政务云计算服务中心。 | 州工信委、州发展改革委、州科技局、州商务局等 |  |
| 28 | 突发公共事件应急管理信息工程 | 构建公共应急联动指挥平台和突发公共事件预警发布平台，建立动态地理信息获取系统，完善应急联动救助系统。促进公安、消防、交通、卫生、市政、水利、环保、气象、地震、人防、民政、测绘、安全生产、商贸流通等部门及驻军、武警应急指挥机构的互联互通、资源共享。 | 实现跨地区、跨部门以及不同警种之间的统一指挥协调，有效应对突发性公共事件。 | 州政府应急办、州直各有关部门 |  |
| 序 号 | 主要任务 | 建设内容 | 目标 | 责任单位 （为首单位为任务 牵头单位） |  |
| 29 | 市场运行监测与应急调控信息平台建设 | 建设市场运行监测与应急调控信息系统和管理平台，完善城乡市场统计监测系统和应急商品数据库，构建城乡市场产销对接、运行调控、应急管理信息服务体系。 | 形成覆盖城乡的快速高效、真实可靠的市场信息搜集系统，分类科学、使用便捷的信息储存系统，以小见大、小中见大的科学预警分析系统。 | 州商务局、州农业局、州工信委、州发展改革委、州统计局 |  |
| 30 | 全州应急广播发布平台 | 依托广播电视的无线、有线网络及卫星系统，以及可利用的电信部门通信基础设施，构建应急广播消息生成、指挥调度、系统联运、资源管理与消息发送的综合系统。建设覆盖全州的应急广播发布平台。 | 在发生重大自然灾害、突发事件时，提供迅速快捷的广播通信手段，在第一时间进行紧急调度指挥，并及时让人民群众知晓，实现安全疏导。 | 州广电局、州工信委 |  |
| 31 | 区域信息化合作工程 | 推动西双版纳州和普洱市区域内超算中心、灾备中心的共建共享和电子证书互认，加速发展云计算和IDC。加快区域电子口岸、高速公路电子收费系统、交通信息联网、危急抢险信息联网。 |  | 州工信委、州发展改革委、州交通运输局、州人力资源社会保障局、州卫生局、州海关等 |  |
| 序 号 | 主要任务 | 建设内容 | 目标 | 责任单位 （为首单位为任务 牵头单位） |  |
| 信息支撑体系 |  |  |  |  |  |
| 32 | 基础数据库建设 | 开展空间地理信息、法人综合数据库、人口综合数据库、州情数据、档案、食品药品基础数据库等一批重大的信息资源基础数据库建设与开发。建立良好的数据生产与更新、共享成果利用数据库维护与管理机制。加强地理信息在防灾应急、智能交通领域的应用，实施一批面向土地、人口、农业、林业、环保、城市规划、防汛抗旱、安全生产等领域的GIS应用系统建设。 | 充分利用覆盖全州的1：10000以及重点地区1：2000、1:500地理信息数据的采集和数据库构建。 | 州国土资源局、州质监局、州公安局、州统计局、州发展改革委、州地震局、州档案局、州食品药品监管局等州直有关部门 |  |
| 33 | 信息产业 | 加快把我州信息家电、汽车电子、电子材料和元器件、太阳能光伏等电子信息产业培育为全州重要的基础性、先导性和战略性支柱产业，发展云计算等新兴信息服务。 | 全州信息产业力争实现通信服务业主营业务收入20亿元，年均增长7%。其它信息技术服务产业5亿元。 | 州工信委、州发展改革委 |  |
| 34 | 强化信息安全保障 | 建立健全信息安全保障体系，提高信息安全保障能力和水平。对重要信息系统实施信息安全等级保护。完善密码管理基础设施和电子政务统一认证服务平台，加大电子证书的推广应用。建立和完善信息安全监控体系，完善网络与信息安全监控预测预警系统。 |  | 州工信委等州网络与信息安全协调小组成员单位、州经济信息中心 |  |
| 35 | 信息化立法工作 | 加快推进制订《西双版纳州信息化条例》，保障信息化建设健康有序发展。 |  | 州工信委、州法制办 |  |