衡水市2017年推进“互联网+政务服务”工作任务分解表

| 序号 | 工 作 任 务 | 2017年度主要工作任务 |  |  | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |  |
| 1 | 全面梳理规范网上政务服务事项 | 推进网上政务服务事项编码和办事指南规范完善工作 | 完成政务服务事项编码和办事指南规范完善工作,并向社会公开发布 | 实时更新,动态管理 | 市编委办 | 各县市区人民政府，市直各部门、相关单位 |
| 2 | 优化规范网上政务服务 流程 | 推进网上政务服务事项办理流程优化工作 | 完成网上政务服务事项办理流程优化工作 | 根据政务服务事项网上办理的需要,持续开展优化、完善工作 | 市编委办、市工业和信息化局、市发展改革委、市质监局、市行政审批局 | 各县市区人民政府，市直各部门、相关单位 |
| 3 | 推进政务服务事项 网上办理 | 先行梳理与企业、群众生产生活密切相关的政务服务事项,逐步纳入网上办理逐步扩大政务服务事项网上办理覆盖面 | 逐步扩大政务服务事项网上办理覆盖面 | 在部分县市区、部门率先实现一定比率的政务服务事项网上办理 | 市政府办公室 | 各县市区人民政府，市直各部门、相关单位 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 2017年度主要工作任务 |  |  |  | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二季度 |  | 三季度 | 四季度 |  |  |
| 4 | 创新网上政务服务 模式 | 启动网上政务服务资源和数据有序开放；推进全市电子证照批文库的建设与应用；引入第三方提供网上服务等工作 |  | 持续推进 | 率先在利用第三方平台开展服务方面取得进展 | 市工业和信息化局、市行政审批局 | 各县市区人民政府，市直各部门、相关单位 |
| 5 | 全面公开政务服务 信息 | 启动政务服务信息公开发布标准、内容、要求的规范工作,持续推动公开发布召开政务服务信息公开发布工作交流会,相互学习借鉴,更好推动工作开展 |  | 持续推进 | 开展政务服务信息公开发布工作专项督导检查,发现问题,总结经验,对下一年度工作进行研究部署 | 市编委办、市行政审批局 | 各县市区人民政府，市直各部门、相关单位 |
| 6 | 建设全市“一张网”的网上政务服务平台 | 完成全市“互联网+政务服务”技术平台建设方案的设计工作 并落实建设资金;做好项目招标前期准备工作 |  | 完成项目招标工作,启动项目建设和政务外网的升级改造工作 | 建成全市一体化的网上政务服务平台,并上线试运行 | 市行政审批局 | 各县市区人民政府，市直各部门、相关单位 |
| 7 | 推动线上线下政务服务体系创新融合 | 推进市、县两级行政审批大厅设施和功能完善工作；形成政务服务管理体制和运行机制 | 完善市、县两级行政审批大厅设施和功能，推进实体大厅与网上平台的系统整合 |  | 开展市县两级工作专项督查 | 市行政审批局 | 各县市区人民政府，市直各部门、相关单位 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 2017年度主要工作任务 |  |  | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |  |
| 8 | 推动基层政务服务 网点与网上平台无 缝对接 | 推广沧州市肃宁县的县、乡、村“三级网上审批便民服务平台”经验，重点在各县市区推进基层政务服务网点与网上平台对接工作 | 召开基层政务服务网点与网上平台对接工作交流会,进一步加强和改进工作 | 对基层政务服务网点与网上平台对接工作进行总结,为下一年度全面推广做好准备 | 市政府办公室 | 各县市区人民政府 |
| 9 | 建设政务服务数据 共享交换平台体系 | 完善人口、法人、地理信息等基础数据库的基础上，建设覆盖全省的政务服务数据共享交换平台和统一信息主要共享目录工作持续推进 | 持续推进 | 实现市级平台与省级平台及基础数据库和业务数据库的互联互通 | 市工业和信息化局、市发展改革委 | 各县市区人民政府，市直各部门、相关单位 |
| 10 | 加快建设全市统一 的电子证照库 | 推进覆盖全市的电子证照库 建设工作 | 持续推进 | 对年度工作进行总结,研究提出下一年度工作重点和工作措施 | 市工业和信息化局、市行政审批局 | 各县市区人民政府，市直各部门、相关单位 |
| 11 | 提升电子政务外网 承载能力 | 按照国家标准和市统一规划,启动全市电子政务外网承载能力提升工作，并做好电子政务外网覆盖面拓展工作 | 做好电子政务外网覆盖面拓展工作;启动各部门业务专网整合工作 | 实现电子政务外网对纳入市网上政务服务平台的政府部门的全覆盖 | 市政府办公室 | 各县市区人民政府，市直各部门、相关单位 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 2017年度主要工作任务 |  |  |  | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二季度 | 三季度 |  | 四季度 |  |  |
| 12 | 健全政务服务大数 据库 | 启动面向政府机关管理的数据库和面向社会办事的网上办事数据库的建设工作 | 持续推进 |  | 数据库建设取 得明显进展; 研究提出建立 数据库共享协 调机制的工作 措施 | 市工业和信息化局 | 各县市区人民政府，市直各部门、相关单位 |
| 13 | 加强网上办事效能 在线监管 | 推进“互联网+政务服务” 在线监管系统建设，对接“双权双责”平台 | 持续推进 |  | 建成在线监管 系统,并上线 试运行 | 市监察局、市行政审批局 | 各县市区人民政府，市直各部门、相关单位 |
| 14 | 市县两级中介服务管理信息平台建设 | 完善中介服务管理信息平台建设，确保平台实现投资审批中介服务公开公平操作与智能化选取 |  | 持续推进 | 实现市县两级平台一体化运行 | 市行政审批局 | 各县市区人民政府 |
| 15 | 规范市县两级公共资源电子化交易平台建设 | 推进省、市、县公共资源交易系统连接工作，统一工作流程 |  | 逐步建立一体化的“互联网+” 公共资源服务模式 | 推进市、县公共资源交易全流程电子化。 | 市行政审批局 | 各县市区人民政府 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 2017年度主要工作任务 |  |  | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |  |
| 16 | 健全制度标准规范 | 按照省“互联网+政务服务”技术规范、数据共享等规范技术体系建设我市“互联网+政务服务”平台体系 | 制定我市统一的“互联网+政务服务”技术规范、数据共享、业务办理、数据编码和格式标准及交换接口规范的平台体系方案 | 制定我市网上办事服务管理办法 | 市编委办、市质监局、市行政审批局 |  |
| 17 | 加快新型智慧城市 建设 | 按照国家、省有关部署和要求，推进智慧城市建设 | 持续推进 | 持续推进 | 市发展改革委、市网信办、市住房城乡建设局、市工业和信息化局、市科技局 | 各县市区人民政府，市政府有关部门 |
| 18 | 完善政务信息资源共享机制 | 启动市级信息资源共享绩效评价制度制定工作，出台市级信息资源共享绩效评价制度 | 率先将行政处罚、市场监管、社会信用等重点领域的政务信息资源纳入共享目录 | 对行政处罚、市场监管、社会信用等重点领域的政务信息资源纳入共享目录工作进行总结，为下一年度拓展共享目录覆盖做好准备 | 市工业和信息化局、市发展改革委 | 各县市区人民政府，市直各部门、相关单位 |

| 序号 |  | 工 作 任 务 | 2017年度主要工作任务 |  |  | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |  |
| 19 |  | 加强网络和信息安全体系建设 | 全面开展政务服务平台系统等级保护定级备案、等级测评等安防工作 | 持续推进 | 对年度网络和信息安全体系建设工作进行总结，研究提出下一年度工作重点和措施 | 市网信办、市公安局、市工业和信息化局、市保密局 | 各县市区人民政府，市政府有关部门 |
| 20 |  | 强化组织领导 | 成立全市“互联网+政务服务”工作领导小组将“互联网+政务服务”纳入政府绩效考核体系；组织开展“互联网+政务服务”专题培训 | 对各县市区及相关市直部门进行检查，进一步加强和改进工作 | 对各县市区及相关市直部门“互联网+政务服务”工作进行督导检查，总结工作，研究确定下一年度工作实施方案 | 市政府办公室 | 各县市区人民政府，市政府有关部门 |
| 21 |  | 强化目标考核监督 | 建立“互联网+政务服务”工作考核制度，列出重点督查督办事项 | 持续推进 | 持续督办进展情况，定期公开通报工作进展和成效 | 市政府办公室 | 各县市区人民政府，市政府有关部门 |
| 22 |  | 强化培训推广工作 | 制度年度培训计划 | 开展试点示范工作，建立现场观摩等交流平台 | 组织培训，开展业务研讨，学习交流，总结经验 | 市政府办公室、市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、市行政审批局 | 各县市区人民政府，市政府有关部门 |
| 23 | 强化经费保障 |  | 按照政府购买服务的思路，研究制定向社会力量购买“互联网+政务服务”平台建设所需技术和运维服务的办法，统筹考虑所需资金 | 为本级“互联网+政务服务”平台建设和运维管理工作提供经费保障 | 统筹安排编制预算资金， | 市财政局、市发展改革委、市工业和信息化局 | 各县市区人民政府，市政府有关部门 |