泰州市网上政务服务综合评价考核表（各市、区）

| 星级 | 评价项目 | 评价说明 |
| --- | --- | --- |
| ★ ★ 级 | 清单管理 | 公开本级行政权力和公共服务清单 |
|  | 互联网 门户 | 服务功能基本齐全，服务分类导引全面，利用多渠道提供服务 |
|  | 平台建设 | 建成本级政务服务平台 |
|  | 在线办理 | 本级所有政务服务事项达到网上办理深度一级或一级以上标准 |
|  | 实际效果 | 本级各部门通过政务服务平台集中办理政务服务事项，在线反馈办理结果 |
| ★ ★ ★ 级 | 清单管理 | 公开本级行政权力和公共服务清单并实现动态管理 |
|  | 互联网 门户 | 服务功能齐全，服务分类导引全面，利用多渠道提供服务 |
|  | 平台建设 | 本级政务服务平台与各部门业务系统对接，实现数据共享 |
|  | 在线办理 | 部分政务服务事项实现网上预受理，部分事项达到网上办理深度二级或二级以上标准 |
|  | 实际效果 | 实现本级各部门信息共享，事项同城通办 |
| ★ ★ ★ ★ 级 | 清单管理 | 依托政务服务平台对本级行政权力和公共服务清单实现动态更新、智能化管理 |
|  | 互联网 门户 | 服务功能齐全，服务分类导引全面，利用多渠道提供服务，网上预约、办件评价等功能线上线下完备统一 |
|  | 平台建设 | 政务服务平台与本级部门业务系统有机融合，数据交换共享 |
|  | 在线办理 | 本级所有政务服务事项均实现网上预受理，均达到网上办理深度二级或二级以上标准 |
|  | 实际效果 | 本级各部门信息共享，事项同城通办、跨区域通办 |
| ★ ★ ★ ★ ★ 级 | 清单管理 | 依托政务服务平台对本级行政权力和公共服务清单实现动态更新、智能化管理 |
|  | 互联网 门户 | 各项服务功能齐全，服务分类导引全面，利用多渠道提供服务，各项服务功能线上线下高度融合，可满足用户个性化需求 |
|  | 平台建设 | 政务服务平台高度整合各业务办理系统 |
|  | 在线办理 | 所有政务服务事项支持全流程网上办理，达到网上办理深度四级标准，对各流程环节实行动态管理和监督评价 |
|  | 实际效果 | 跨层级跨区域一网办理、一站式服务，办事就近能办、同城通办、异地可办 |

附件2

泰州市网上政务服务综合评价考核表（市级部门）

| 星级 | 评价项目 | 评价说明 |
| --- | --- | --- |
| ★ ★ 级 | 清单管理 | 全面梳理公开本部门行政权力和公共服务事项，办事指南要素完备、准确 |
|  | 互联网 门户 | 落实部门网上值班、咨询投诉响应等功能，按要求做好政务服务事项分类 |
|  | 平台建设 | 依托政务服务平台办理政务服务事项 |
|  | 在线办理 | 部门所有政务服务事项达到网上办理深度一级或一级以上标准 |
|  | 服务引导 | 梳理所有政务服务事项的标准填写样表，引导办事服务 |
| ★ ★ ★ 级 | 清单管理 | 公开本部门行政权力和公共服务事项及办事要素并实现动态管理 |
|  | 互联网 门户 | 按要求做好服务分类、提供多平台服务、及时响应咨询投诉 |
|  | 平台建设 | 按要求实现部门业务系统与政务服务平台的数据对接 |
|  | 在线办理 | 部分政务服务事项实现网上预受理，部分事项达到网上办理深度二级或二级以上标准 |
|  | 服务引导 | 制作常用政务服务事项办理典型案例视频，引导办事服务 |
| ★ ★ ★ ★ 级 | 清单管理 | 公开本部门行政权力和公共服务事项及办事要素并实现动态更新，智能化管理 |
|  | 互联网 门户 | 服务功能齐全，预约、评价等线上线下功能完备统一 |
|  | 平台建设 | 部门业务系统与政务服务平台有机融合，数据交换共享 |
|  | 在线办理 | 所有政务服务事项实现网上预受理，均达到网上办理深度二级或二级以上标准 |
|  | 服务引导 | 开展政务服务访谈，制作常用政务服务事项办理典型案例视频，引导办事服务 |
| ★ ★ ★ ★ ★ 级 | 清单管理 | 公开本部门行政权力和公共服务事项及办事要素并实现动态更新，智能化管理 |
|  | 互联网 门户 | 各项服务功能齐全，线上线下平台高度融合，可满足用户个性化需求 |
|  | 平台建设 | 部门业务系统与政务服务平台深度整合，实现一网通办 |
|  | 在线办理 | 所有政务服务事项支持全流程网上办理，达到网上办理深度四级标准，对各流程环节实行动态管理和监督评价 |
|  | 服务引导 | 开展政务服务访谈，制作常用政务服务事项办理典型案例视频，引导办事服务 |

附件3

泰州市网上政务服务项目建设任务分解表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目内容 | 现有情况 | 建设情况 | 责任范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网政务服务门户 |  | 1、首页改版。首页按照市场形式建立，包括服务分类、政策法规、咨询问答、常用服务、搜索等内容。 2、服务展示。服务展示应包括服务事项简介、服务流程展示、已办理用户及评价、在线咨询、相关服务。 3、事项办理。实现用户在线提交材料，资料审核反馈、办理进度通知等功能。 4、个人中心。实现用户资料管理、已办理服务查看及评价、关联服务、个性化推送等功能。个人中心分自然人和法人两个不同页面，应分开设计。 | 现有政务服务网主要是政务服务项目指南和流程的展示。 | 栏目改造 | 市政府办、编委办 |
|  |  |  | 1、终端还应增加“自助服务终端”、“第三方公共服务平台”。 2、终端内容采用同源设计，页面统一风格。 3、不同终端根据需求可对显示内容进行相应调整。 | 已有“我的泰州”微信公众号，“泰州政务服务”APP。 | 入口添加 | 市政府办、人社局 |
| 2 | 政务服务管理平台 |  | 1、服务内容管理。部门编辑政务服务事项内容，同步到政务服务数据共享平台，并在门户进行显示。 2、电子证照库维护。部门公务人员进行日常电子证照库维护管理，可同步到政务服务数据共享平台。 3、服务受理。接收用户的申请，并对申请的资料进行审核和预审，并提示用户进行资料补充。接受申请后提交到提交到政务服务数据共享平台，通知业务办理系统进行办理。 4、咨询和引导。能够接受用户对网站的意见、留言和对服务的咨询，并能够进行反馈处理。并启用值班系统，保证服务质量。（与互联网门户在线咨询一致） 5、服务办理。受理服务后，能够向客户提供服务办理的进度，并提供收费、服务结果验收、快递等服务。 6、电子监察。能够对各项服务全流程监察，涵盖事前、事中、事后过程。电子监察系统功能主要包括监察指标设置、运行监察、投诉处理、效能管理、统计分析和监察日志。 7、预约与叫号。能够把在线预约和线下叫号整合集成，对预约不取号或取号办理行为进行记录。 | 现有行政权力统建系统 | 改造 | 市政府办、政务服务办、各市（区）政府办 |
| 3 | 业务办理系统 |  | 相关部门对业务系统进行改造，实现与政务服务管理平台的对接或与公共服务平台的对接。 | 相关部门现有行政权力业务系统 | 改造 | 市政府办、市各相关部门（单位） |
| 4 | 并联审批系统 |  | 对涉及两个以上部门共同审批办理的事项能够协同办理。 |  | 新建 | 市政务服务办、市各相关部门（单位）、各市（区）政府办 |
| 5 | 政务服务数据共享平台 |  | 1、按照要求完善自然人基本信息、法人信息、证照信息、投资项目信息、政务服务事项信息、办件信息等六大类内容。按照指南要求完善相应字段。 2、采用独立数据库进行存储设计，其他业务系统使用相应数据库。 3、建立对外数据服务接口并提供相应安全机制，对省平台提供数据服务，对其他业务系统提供查询服务。 4、建立数据目录管理，对外提供查询。 5、完善数据的备份和运行保障体系，保障系统运行。 6、重要数据要提供历史版本的保留。 | 现有市政务数据共享平台及人口和法人库。 | 改造 | 市政府办 |
| 6 | 用户认证体系 |  | 1、自然人认证。在现有银联认证基础上，完善社会保障卡、公积金账号、实体大厅线下审核等认证。用户使用身份证或手机号，密码进行登陆。（可添加短信验证） 2、法人认证。法人用户可用法定代表人实名注册，激活注册企业账号；或使用统一社会信用代码直接注册企业账号；或与已使用企业CA认证的用户进行关联注册后创建企业账号；或与已使用电子营业执照的用户进行关联注册后创建企业账号。 3、公务员认证。公务人员采用全市统一的用户认证体系，并实现单点登陆。 | 政务服务网现有银联的用户认证体系。 | 改造 | 市政府办、政务服务办、人社局、公积金中心、人行 |
| 7 | 数字证书 |  | 依托省证书授权中心和注册中心，建设泰州分中心 |  | 新建 | 市政府办 |
| 8 | 统一公共支付平台 |  | 升级改造非税征管信息系统，建设统一公共支付平台，制定征收部门、执收单位、代收机构、收款银行的标准规范。 | 现有财政非税征管信息系统 | 新建 | 市政府办、财政局 |
| 9 | 电子证照库 |  | 建立全市统一的电子证照库。相关部门将证件、执照、批文等电子证照信息归集到电子证照库中，实现纸质证照与电子证照的同步签发、共享互认。 |  | 新建 | 市政府办、市各相关部门（单位） |
| 10 | 支撑系统 | 12345政务服务热线 | 对现有12345政务服务热线改造，增加网上受理和移动端功能，实现与政府服务管理平台的对接。 | 现有12345平台 | 改造 | 市政府办、政务服务办 |
|  |  | 设备集成 | 根据服务办理要求，集成包括与高拍仪/扫描仪、身份证读卡器、排队叫号系统、智能触摸终端、窗口显示屏和自助服务终端等设备，辅助进行业务办理。 | 政务服务大厅与部门服务大厅已有相应设备。 | 改造 | 市政务服务办、市各相关部门（单位）、各市（区）政府办 |
|  |  | 物流系统 | 接入现有成熟第三方物流服务，实现申请材料和办理结果的传递交接，提供便捷化服务。实现物流的在线缴费。 |  | 新建 | 市政府办、各市（区）政府办 |

附件4

行政权力运行部门业务系统梳理情况汇总表

单位：

| 行政权力事项名称 | 对应业务系统名称 | 业务系统用户体系 | 所属系统 | 该权力事项2016年办件量 | 与市级行权运行系统 对接形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □ 自然人□ 法人 □ 政府工作人员 （可多选） | □ 部委平台□ 省级平台□ 市级平台 |  | □ 接口□ 模板□ 二次录入 |

注：梳理的部门业务系统应包含行政许可、行政处罚、行政确认、行政其他等所有权力。

公共服务办理部门业务系统梳理情况汇总表

单位：

| 公共服务事项名称 | 对应业务系统名称 | 业务系统用户体系 | 所属系统 | 该服务事项2016年办件量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □ 自然人□ 法人 □ 政府工作人员 （可多选） | □ 部委平台□ 省级平台□ 市级平台 |  |

注：除行政权力以外的政务服务事项，均应纳入公共服务范围。